TP Scrum (CDWFS) — Livrable 1

Vision Board + Matrice des parties prenantes — Mon projet fil rouge : BeautyBook (application web SaaS pour la reservation en ligne d’un salon de coiffure)

Contexte projet (résumé)

Équipe : Moi

Cadence : Sprints de 2 semaines — livraison avant fin mai 2026

Objectif : Lancer une plateforme SaaS minimale (MVP) de réservation de prestations de coiffure en ligne, démontrable à chaque fin de sprint. "BeautyBook"

A) Vision Board "BeautyBook"

| Vision Statement : Moderniser l'expérience de la coiffure en éliminant les barrières de la réservation téléphonique et en offrant aux salons un outil de gestion tout-en-un accessible partout. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Target Groups (cibles) Salons de coiffure : Gérants cherchant à digitaliser leur planning et réduire les rendez-vous non honorés. Clients actifs : Personnes souhaitant réserver une coupe ou un soin 24h/24 via mobile. | Needs (besoins) Côté Salon : Centralisation du planning, gestion des employés et visibilité accrue. Côté Client : Consultation des tarifs, choix de l'horaire et confirmation instantanée. | Product (solution) Application Web Responsive : Catalogue de services, calendrier interactif et tableau de bord administrateur. | Business Benefits (bénéfices) Revenus : Modèle d'abonnement mensuel pour les salons (SaaS). Efficacité : Gain de temps administratif pour les coiffeurs et fidélisation client. |

B) Cadrage complémentaire (cases additionnelles)

| Périmètre IN (MVP) Recherche de salons par ville/prestation.Fiche produit Inscription/Connexion (Client/Salon). Gestion planning, employés et services par le salon. Calcul automatique des créneaux libres. Réservation et annulation de RDV. | Périmètre OUT (hors scope) Gestion des stocks et inventaires produits. Comptabilité avancée. Paiement direct de la prestation sur le site. Gestion des stocks et inventaires produits. Système de caisse physique (POS) | KPIs (mesurables) Temps de calcul d'un créneau < 1 seconde. Chargement des pages < 3 secondes. Taux de conversion (visite -> réservation). Nombre de salons actifs sur la plateforme. |
| --- | --- | --- |
| Contraintes & hypothèses Données sécurisées (hachage des mots de passe) . Architecture Multi-Tenant (isolation des données par salon). Accessibilité via navigateur et mobile. | Dépendances Hébergement (VPS/Cloud). APIs externes (Envoi SMS/Mails pour rappels). API Stripe/PayPal pour les abonnements salons. | Scénario de démo MVP Parcours : Recherche salon → Choix prestation → Sélection employé → Choix créneau → Confirmation. Côté Admin : Création d'un nouvel employé et blocage d'un créneau d'indisponibilité. |

C) Matrice des parties prenantes

Conseil : choisissez 6 à 10 parties prenantes maximum, puis définissez votre stratégie de communication/validation.

| Partie prenante | Rôle | Intérêt | Influence | Attentes / risques | Stratégie d’engagement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partie prenante | Rôle | Intérêt | Influence | Stratégie d'engagement | Partie prenante |
| Gérants de Salons | Clients B2B | Élevé | Élevée | Interviews pour valider l'ergonomie du planning. | Gérants de Salons |
| Clients finaux | Utilisateurs | Élevé | Moyenne | Tests utilisateurs sur le tunnel de réservation. | Clients finaux |
| Développeur (Moi) | Créateur | Élevé | Élevée | Focus sur la robustesse du MCD et de la logique de créneaux. | Développeur (Toi) |
| Prestataires Paiement | Partenaire | Moyen | Faible | Veille technique sur l'intégration API Stripe. | Prestataires Paiement |
| Partie prenante | Rôle | Intérêt | Influence | Stratégie d'engagement | Partie prenante |